**Plán práce PS Governance**

1. Koncepcia digitálnej transformácie verejnej správy

* Zodpovedný – Emil Fitoš
* Termín – koniec marca 2020

1. Pripomienkovanie relevantných statí pripravovanej Partnerskej dohody medzi SR a EÚ z hľadiska Koncepcie digitálnej transformácie verejnej správy a detailného poznania súčasného stavu informatizácie v SR

* Priebežne s každou novou verziou spracovávanou na strane ÚPVII
* Zodpovedný – Emil Fitoš
* Konečný termín – jún 2020

1. Nastavenie strategických cieľov a metodických princípov pre novú verziu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS 2.0)

* Odporúčanie, či sa urobí update NKIVS alebo sa vypracuje nový dokument
* Partnerom pre PS na strane ÚPVII je E.Antoniaková
* Zodpovedný – Emil Fitoš,
* Termín - do polovice marca 2020

1. Riadenie informatizácie – aktualizácia strategického dokumentu Governance

* programové, finančné a projektové riadenie, roly orgánov vedenia/riadenia a ich výkon, plánovanie, koordinácia, kontrola
* bude tvoriť súčasť novej NKIVS
* bude sa jednať o kontrolovateľnú roadmapu použiteľnú pre účelu programového riadenia a koordinácie
* Zodpovedný – Emil Fitoš
* Termín – doplní sa v priebehu marca 2020

1. Formulácia stanovísk a odporúčaní v súvislosti s Revíziou výdavkov na IT 2.0

* Zodpovedný – Emil Fitoš
* Termín – doplní sa v priebehu marca 2020

1. Pokračovanie prác na Koncepcii rozvoja ľudských zdrojov v IT vo verejnej správe

* Zodpovedný – Emil Fitoš
* Termín - jún 2020