## Slide 1
Program:
9:00 – 9:05 Privítanie (Vedúci úradu/GR M. Slabejová)
9:05 – 9:15 Úvodné slovo (Podpredseda vlády)
9:15 – 9:45 Prezentácia ŠU (J. Bačko)
10:10 – 10:30 Moderovaná diskusia (J. Bačko)
10:30 – 10:45 Záverečné zhrnutie (J. Bačko)

## Slide 3
Projekt: „Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“
Odbor riadenia IT projektov
Verejný hearing k štúdii uskutočniteľnosti
piatok, 15. septembra 2017
AGENDA
Ciele projektu
Východiská projektu
Platforma integrácie údajov
Mechanizmus výberu riešenia
Zvolená alternatíva
Výstupy projektu
Fázovanie projektu

## Slide 4: Ciele projektu dátová integrácia
Zdieľanie údajov
Výrazné zlepšenie zdieľania údajov medzi inštitúciami verejnej správy, pričom údaje, ktoré sú referenčné budú automaticky zverejňované vo forme otvorených údajov
Samotný proces dátovej integrácie sa výrazne zjednoduší a automatizuje:
Rýchlejšie dohody a zníženie administratívnej náročnosti po vzore najlepších a najmä nižšie náklady na integráciu
Jednoduchá integrácia
Sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát a dosť“ je nutnou podmienkou pre celkové zavedenie tohto princípu do praxe
Podmienky pre “jeden krát a dosť”

## Slide 5: Východiská projektu
strategické priority Manažment údajov, Otvorené dáta a Integrácia a orchestrácia a Referenčná architektúra IISVS
doterajšie výsledky informatizácie (agendové systémy, IS CSRÚ...)
best practices (ISA, EIRA, atď.)
Manažment údajov
Dátová integrácia
Referenčné registre
Open Data
My Data
Big Data

## Slide 6: Platforma integrácie údajov
Za správu údajov a ich kvalitu zodpovedá príslušná inštitúcia verejnej správy
Každý správca ISVS vo svojom systéme vedie evidenciu tzv. primárnych údajov, pričom sekundárne využíva (= je pripojený na) referenčné údaje z iných registrov.
Primárne údaje
Údaje budú získavané z rôznych zdrojových informačných systémov bez prekážok, čo zabezpečí realizáciu princípu “1x a dosť”
Zdieľanie údajov
Aby verejná správa dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz (analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre lepšie rozhodovanie
Využitie analytických údajov
Aby každý subjekt (občan a podnikateľský subjekt) získal prístup k údajom, ktoré verejná správa o ňom eviduje, mohol s nimi v rámci možností manipulovať a zároveň videl, kto a prečo k takýmto údajom pristupoval
Manažment osobných údajov
Aby verejnosť mala prístup k údajom verejnej správy v otvorenom formáte vhodnom na opätovné použitie – okrem osobných údajov, citlivých údajov a utajovaných údajov
Publikovanie otvorených údajov
Dátová integrácia

## Slide 7: Fázovanie projektu
zoznam dlžníkov obcí,
register odborne spôsobilých osôb v doprave,
register účtovných závierok,
register štátnej pomoci PPA,
zoznam znalcov,
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
informácie z bánk,
zoznam lekárov,
údaje o procese verejného obstarávania,
centrálna evidencia rozhodnutí,
centrálny register zmlúv,
register štátnozamestnaneckých miest,
register štátnych zamestnancov
01
Fáza
02
Fáza
03
Fáza
údaje z listu vlastníctva,
údaje z registra trestov,
údaje zo živnostenského registra,
potvrdenie o návšteve školy,
potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní,
údaje o nehnuteľnostiach a vlastníckych vzťahoch,
register úpadcov,
register partnerov verejného
sektora,
nedoplatky z centrálneho registra pohľadávok
9 mesiacov
10 mesiacov
9 mesiacov
register advokátskej komory,
register diskvalifikácií,
register sudcov,
zoznam exekútorov,
zoznam notárov,
register nadácií,
centrálny register záložných práv,
register Slovenskej komory exekútorov

## Slide 8: Mechanizmus výberu riešenia
Riadenie integrácie
Na akom mieste sú generované požiadavky?
Existujúca
2
Požiadavky generované na centrálnej úrovni
B
Technológia
Ktorá infraštruktúra bude využitá?
Požiadavky generované na úrovni OVM
A
Nová
1
Existujúca
2
Nová
1
A1
A2
B1
B2

## Slide 9: Hlavné driver-y výberu riešenia
Splnenie cieľov NKIVS „1x a dosť“ v stanovenom termíne
Zníženie administratívnej náročnosti integrácie
Možnosť plánovať a efektívne využívať implementačné zdroje
Využitie aktuálne prevádzkovanej technológie - TALEND (open source) líder v dátovej integrácii

## Slide 10: Zvolená alternatíva B2: využitie existujúceho IS CSRÚ so zmenou modelu dodávania služieb
Podpíše sa Memorandum o spolupráci medzi ÚPVII a OVM
Použijeme Nový Model dodávania služieb Dátovej integrácie
  Legislatíva: Analýza osobitných predpisov OVM pre realizáciu princípu „1x a dosť“
  Dátová úroveň: Vytvorenie dátového modelu OVM pre “1x a dosť” v súlade s Centrálnym modelom verejnej správy (ktorý spravuje Dátová kancelária verejnej správy)
  Aplikačná úroveň: Modifikácia nastavení IS CSRÚ
  Technologická úroveň: Nastavenie konektivity a prístupov pre integrovaný OVM/Komerčnú organizáciu
Využijeme existujúce aplikačné nástroje a technológiu
Piliere realizácie zvolenej alternatívy

## Slide 11: Dátová integrácia výstup projektu
Projekt Dátová integrácia
216
Objektov evidencie
31
Poskytovatelia objektov evidencie
39
Konzumovaných integrácií
28 mesiacov
Súčasný stav
Projekt IS CSRÚ
24
Objektov evidencie
11
Poskytovatelia objektov evidencie
16
Konzumenti objektov evidencie
Finálny stav
240
Objektov evidencie
42
Poskytovatelia objektov evidencie
55
Konzumenti objektov evidencie
Cieľový stav

## Slide 12: Prínosy projektu
Ročné úspory času občanov a podnikateľov
263 625 dní
Počet transakcií za rok
Cez platformu integrácie údajov
703 550 podaní
Ročná finančná úspora občanov a podnikateľov
1 407 100 €

## Slide 13: Úspora verejných zdrojov
Aktivity
Analýza a dizajn nového modelu dodávania služieb
Špecifikácia požiadaviek na realizáciu princípu „jeden krát a dosť“ na úrovni OVM
Sprístupnenie služieb platformy integrácie údajov a nástrojov dátovej kvality pre OVM
Úpravy AIS
Zabezpečenie dátovej kvality
Náklady na novú integráciu ocenenú podľa pôvodných podmienok (bez DPH)
22 mil. €
Odhadované náklady
16,1 mil. €
27% úspora vďaka novému modelu
Dôraz na kvalitu údajov
Realizácie dátovej integrácia na strane OVM
Školenia „dátových kurátorov“
Publicita a Informovanosť
Riadenie projektu
8,6 mil. €
7,5 mil. €

## Slide 14: Rámcový harmonogram projektu

## Slide 16
  Ďakujeme za pozornosť