iVS - 2.3.2017

Monday, 6 March 2017

16:28

Prezentácia: <https://1drv.ms/p/s!Aog1mU4LEkSLhh6i1Q-lA7XSbTZh>

Témy:

* Kick-off strategickej priority: Interakcia s Verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou

Zápis:

Úvodné stretnutie k strategickej priorite Interakcia s Verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (iVS). Predstavený program implementácie prioritných životných situácií a koordinácia s iVS.

Plán workshopov a tém:

* 9.3.2017
  + Referenčná architektúra pre životné situácie + vymedzenie pojmov + zladenie s tvorbou biznis dáta modelu ŽS
  + Organizačný model pre implementáciu a prevádzku komplexných koncových služieb
* 23.3.2017
  + Vyhľadávanie atomických a komplexných koncových služieb a prechod medzi portfóliom klienta a autentifikovanými zónami rezortných portálov
  + Tvorba podania na prístupovom mieste (alternatívy realizácie)
  + Vstupná interakcia s VS – konfigurátor výberu služieb, ktoré chce riešiť klient (z možných služieb, ktoré spadajú pod komplexnú službu riešenia ŽS)
* 30.3.2017
  + Výpočet poplatkov (atomické vs. komplexné služby, sadzobník vs. dynamický výpočet na základe konfigurácie služby), zobrazovanie otvorených platieb do kanálov
  + Realizácia platieb za služby VS SR (FO, BO) – elektronické služby vs. osobná návšteva
    - Kde vzniká platobný príkaz
    - Zaručená informácia o úhrade (v ktorej časti procesu)
    - atď.
* 6.4.2017
  + Proaktívnosť služieb (spôsob komunikácie, naštartovanie procesov, atď.) – kde informácia vzniká a kto je jej konzument (dátový model), zo zákona automaticky bez prejavenia vôle, s prejavením vôle)
  + Umiestnenie nadrezortných evidencií (interakčná história, procesná história, notifikačné preferencie, spätná väzba k vybaveniu služby) v nadväznosti na SP: manažment údajov
  + Zber a vyhodnotenie spätnej väzby
* Kontinuálne:
  + Koordinácia s programom prioritných oblastí Životných situácií + spolupráca s členmi PS zo strany rezortov

iVS - 9.3.2017

Thursday, 16 March 2017

07:28

Prezentácia: <https://1drv.ms/p/s!Aog1mU4LEkSLhh6i1Q-lA7XSbTZh>

Model: <https://1drv.ms/f/s!Aog1mU4LEkSLhjEZDS5sxZM3T4G3>

Témy:

* Referenčná architektúra pre životné situácie + vymedzenie pojmov + zladenie s tvorbou biznis dáta modelu ŽS
* Organizačný model pre implementáciu a prevádzku komplexných koncových služieb

Zápis:

Cieľom referenčnej architektúry pre služby riešenia životných situácií je poskytnúť návod pre dekompozíciu jednotlivých okruhov ŽS vo forme štandardu ArchiMate. Referenčná architektúra má byť následne aplikovaná pri tvorbe modelov v rámci štúdii uskutočniteľnosti. V rámci architektonického repozitára je pripravený model pre vybranú službu riešenia ŽS (narodenie dieťaťa). Bude dopracovaný aj model referenčnej architektúry a bude taktiež postúpený na pripomienkovanie PS Strategická architektúra.

Koncepčné pripomienky od členov PS:

* V prípade ak je v procese riešenia ŽS je potrebná súčinnosť tretích strán (napr. banka, zdravotná poisťovňa, atď.) je potrebné pre interakciu s treťou stranou čo najviac využívať koncept Open API
* Kompetenciu pre dohľad nad službami riešenia ŽS je potrebné rozdeliť do viacerých rovín
  + Metodická - centrum riadenia služieb VS SR - MV SR
  + Koordinačná - dohľad nad implementáciou nadrezortných služieb a súlad s referenčnými architektúrami - UPVII
  + Funkčná:
    - Realizácia implementácie nadrezortných orchestrácií a integrácií v rámci E2E procesov riešenia Životných situácií - Integračná kancelária VS SR
    - Realizácia zmien týkajúcich sa zapojených agendových ISVS - Gestor daného ISVS (OVM)
  + Prevádzková:
    - Monitoring prevádzky nadrezortných orchestrácií a integrácií v rámci E2E procesov riešenia Životných situácií - Integračná kancelária VS SR
    - Monitoring zapojených agendových ISVS - Gestor daného ISVS (OVM)
* Korelačné údaje ako súčasť vstupnej interakcie spoločne s integráciou relevantných údajov pre operatívny reporting (decentralizovaný aj centralizovaný proces riešenia ŽS)

U: Pripraviť referenčnú architektúru komplexných služieb riešenia ŽS ako súčasť dokumentu interakcia s VS., Z: Revaj, T: TBD

Potrebná súčinnosť členov PS pre ďalšie prezentácie (detailná agenda je v zápise z 2.3.2017):

* 22.3.2017
  + Koncept vyhľadávania a navigácie + možnosť konfigurácie výberu služieb spadajúcich pod komplexnú službu - SUXA
  + Alternatívy pre tvorbu podania na prístupovom mieste - NASES, ITAS
* 30.3.2017
  + eKolok - NASES
  + Statna pokladnica - MF SR
* 6.4.2017
  + Proaktívnosť, zber a vyhodnotenie spätnej väzby - MV SR

iVS - 23.3.2017

Wednesday, 29 March 2017

08:10

Prezentáciie: <https://1drv.ms/f/s!Aog1mU4LEkSLhmPn07c8T_PT6k2l>

Témy:

* Vyhladavanie a navigacia
* Tvorba podani na pristupovych miestach