Záznam z rokovania Pracovnej skupiny Kybernetická bezpečnosť

konaného dňa 9. októbra 2017 o 11:00

na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Bratislave

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: p. Gondová, p. Šimko

Neospravedlnení: podľa prezenčnej listiny

- Program rokovania:

- Otvorenie

- Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 2.10. 2017:

- Pripomienkovanie „nultej“ verzie textu výstupu.. Úloha splnená čiastočne (pripomienky poslal len NASES, vstupy doplnil p. Kiskováč).

- Doplnený dokument je uložený na sharepointe PS v časti Pracovné verzie, názov: CybSecNKIVS_v1.8 na pripomienkovanie / doplnenie členmi PS.

- Závery

- K bodu 1

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda PS P.Poliak. Oboznámil prítomných s programom. Prítomní členovia PS s programom súhlasili.

- K bodu 2

Členovia PS sa dohodli, že počas nasledujúcich dní budú pripomienkovať predfinálnu verziu (1.8) dokumentu s tým, že do štvrtku 12. 10. sa každý člen PS vyjadrí mailom v ktorom buď uvedie pripomienky / vstupy, alebo sa vyjadrí, že dokument čítal a nenavrhuje pripomienky. Počas piatku P. Poliak skonsoliduje pripomienky / vstupy a na pondelkovom stretnutí členovia PS schvália dokument a vedúci PS ho zašle pracovníkom úradu

- K bodu 3

P. Poliak informoval členov PS že dostal 2 pripomienky k pracovnej verzii zákona o ITVS. Členovia PS sa dohodli, že prípadné pripomienky k návrhu zákona pošlú vedúcemu PS do stredy, 11.10. obeda. Ten ich prepošle pracovnej skupine, ktorá zákon pripravuje.

- K bodu 4 –diskusia/ iné

- Členovia PS znovu upozornili na fakt, že niektoré dokumenty v oblasti IS VS neobsahujú aj indikáciu potrebných nákladov / zdrojov financovania na ich implementáciu, čo vedie k tomu, že požadované štandardy sa neimplementujú. Je potrebné to doplniť aj do dokumentu našej PS. Rovnako to bude doplnené aj ako odporúčanie pre SORO, aby vyžadoval v schvaľovaných dokumentoch nákladovú položku (aktivitu) na bezpečnosť systému pre nové IT projekty

- Členovia PS sa v diskusii zhodli, že  je potrebné doplniť do dokumentu aj úlohu – preložiť ISO 27032 a vydať ako STN. Úloha by mala byť pre úrad.

Zapísal:

- Predseda PS

Schválil:

- Predseda PS

- Príloha č. 1 – Program stretnutia

- Príloha č. 2 -  Prezenčná listina