Záznam z rokovania Pracovnej skupiny Kybernetická bezpečnosť

konaného dňa 18. septembra 2017 o 11:00

na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Bratislave

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: p. Hochmannová,p. Rapšík, p.Tuchyňa, p. Batěk

Neospravedlnení: podľa prezenčnej listiny

- Program rokovania:

- Otvorenie

- Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 4.9. 2017:

- Príprava anotácie svojej časti dokumentu a „nultej“ verzie textu.. Úloha splnená čiastočne (niektoré kapitoly nie sú rozpísané). Dokument je uložený na sharepointe PS v časti Pracovné verzie, názov: CybSecNKIVS_v_01

- Pripraviť zoznam predpokladov / Úprava postavenia ÚPVII – odporúčania vedeniu Úradu, vrátane sumárnej ppt k existujúcej situácie (podľa doterajších vstupov, p. Hlavičku). Úloha nesplnená (termín posunutý, vedenie úradu je mimo SR)

- Program stretnutia / podľa priloženej prezentácie

- Závery

- K bodu 1

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda PS P.Poliak. Oboznámil prítomných s programom. Prítomní členovia PS s programom súhlasili.

- K bodu 2

P. Poliak informoval, že minulý pondelok prebehlo finalizačné stretnutie k pripomienkam s hlavnými zainteresovanými stranami. Finálna verzia dokumentu je uložená na sharepointe PS v časti Výstupy, názov: Metodika PaP v1.3. V prípade, že niektorý z členov PS bude mať ešte nejaké pripomienky k tomuto dokumentu, zašle ich cez dohodnutý formulár p. Hlavičkovi a cc p. Poliakovi. Zároveň P. Poliak informoval o dohodnutom postupe, že bude vykonaná tzv. gap analýza medzi Metodikou a Štandardami (Výnos č. 55/2004), z ktorej vzíde návrh na doplnenie / úpravu Štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zároveň p. Poliak informoval o tom, že informoval Úrad o odporúčanom prevzatí úloh z Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 č.1.9, č. 4.4, č. 4.5, č. 4.6 a č. 6.3, kde je zodpovedným, alebo súčinným subjektom MF SR, aby boli prevedené na ÚPVII delimitačným protokolom. Reakciu Úradu zatiaľ PS nemá.

- K bodu 3

P. Poliak informoval členov PS o pripravovanom slovensko-izraelskom cyber workshope, ktorý sa uskutoční koncom októbra. Keď budú známe detaily / témy / rečníci – P. Poliak bude informovať členov PS – podľa relevancie k téme.

- K bodu 4 –diskusia/ iné

- Členovia PS upozornili na nejasný proces prepájania obsahu / postupu jednotlivých PS v oblasti NKIVS. Bolo by vhodné, aby existoval nejaký proces „strategického plánovania“ na Úrade – ktorý by (aj formálne) prepájal obsahy jednotlivých výstupov PS (napr Kyberbezpečnosť a Cloud). Vedúci PS otvorí túto tému na koordinačnom stretnutí vedúcich PS.

- R. Janota stručne informoval o postupe pripomienkovania zákon o kybernetickej bezpečnosti, kde je stále šanca, že na jeseň bude predložený do NRSR. V následnej diskusií k téme „Odporúčania pre SORO PO7“ upozornil, že existuje niekoľko možností, ako riešiť bezpečnostné monitorovanie systémov VS, t.j. aj centrálny SIEM / CERT, ktorý by prevádzkoval NBÚ, príp. iná organizácia aj pre ostatné rezorty. K tejto téme aj L. Illek upozornil na oblasť bezpečnostnej architektúry, ktorá je už vyžadovaná ako povinná pre Štúdie realizovateľnosti OPII PO 7 a preto by bolo vhodné, aby ju pripravovaný dokument tiež adresoval. Vedúci PS zistí, či v pracovnej skupine Referenčná architektúra je táto oblasť nejako pokrytá.

- Ďalšia oblasť, ktorá musí byť vo výstupnom dokumente explicitne adresovaná je Business continuity management a s tým (údajne aj v mnohých prípadoch OPIS projektov) súvisiaca oblasť verejného obstarania si externej podpory (SLA). Výsledkom diskusie pre BCM by malo platiť, rovnako ako aj pre iné oblasti aktivít, že PS bude jednoznačne odporúčať E2E procesný model pre jednotlivých prevádzkovateľov IS (referenčný je COBIT 5) a fokus na tie procesy, ktoré súvisia s riadením kyber bezpečnosti. Pre oblasť VO – vedúci PS zistí, či iná PS (obstarávanie v IT) tento problém adresuje.

- L. Gondová upozornila na riziká, ktoré prináša nesprávne nastavená politika zverejňovania dokumentácie na Meta IS. Zverejňovanie technických príloh / detailov v jednotlivých dokumentoch (vrátane technických detailov integračných dohôd) podľa jej názoru výrazne uľahčuje – v prípade útoku – prácu hackerov.

- Úloha 15/2017

- Príprava „nultej“ verzie textu výstupu PS (NKIVS).

- Z: interní obsahoví vlastníci

- T: Do 29.9. 2017 („hrubý text“)

- Úloha 16/2017

- Pripraviť návrh na úpravu Výnosu č. 55 podľa odporúčaní Metodiky PaP).

- Z: P. Poliak, E. Šimko, L. Hlavička, P. Frollo, L. Gondová

- T: Do 6.10. 2017

- Úloha 17/2017

- Adresovať problémové oblasti (4b, 4c) na stretnutí vedúcich PS a zistiť spätnú väzbu. Adresovať zistenie (4d) vlastníkovi Meta IS a zistiť spätnú väzbu.

- Z: P. Poliak

- T: Do 29.9. 2017

Zapísal:

- Predseda PS

Schválil:

- Predseda PS

- Príloha č. 1 – Program stretnutia

- Príloha č. 2 -  Prezenčná listina