Záznam z rokovania Pracovnej skupiny Kybernetická bezpečnosť

konaného dňa 7. augusta 2017 o 11:00

na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Bratislave

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: p. Tuchyňa,

Neospravedlnení: podľa prezenčnej listiny

- Program rokovania:

- Otvorenie

- Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 24.7. 2017:

- Pripraviť návrh štruktúry dokumentu (obdobne ako iné PS) so stručným popisom kapitol + návrh obsahového „vlastníctva“ jednotlivých častí. Úloha splnená

- Potvrdenie obsahového vlastníctva za jednotlivé časti dokumentu členmi PS. Úloha splnená čiastočne (1 člen)

- Pripomienkovať predstavenú metodiku / postupy. Úloha splnená čiastočne (4 členovia)

- Komunikácia s NBÚ – nominácia člena PS. Splnená

- Program stretnutia / podľa priloženej prezentácie

- Závery

- K bodu 1

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda PS P.Poliak. Oboznámil prítomných so stavom pripomienkovania oboch dokumentov (nízka miera reakcií). Po diskusii všetkých členov – záver: keďže je práve dovolenkové obdobie, väčšina členov nestihla prejsť oba dokumenty a pracovná skupina sa dohodla o predlžení termínu o ďalšie 2 týždne – do budúceho stretnutia PS.

- K bodu 2

P. Poliak odprezentoval navrhovanú štruktúru finálneho dokumentu / výstupu PS a počas diskusie o obsahu jeho jednotlivých častí došlo k dohode o internom „vlastníctve“ jednotlivých kapitol následovne:

- definícia strategickej priority – P. Poliak

- analýza súčasného stavu – L. Hlavička

- ciele – P. Poliak, R. Janota

- organizácia (vr. procesov) – L. Gondová

- stratégia /swot – P. Poliak (zfinalizuje sa nakoniec po popise riešenia)

- navrhovaný postup (implementácie) – L. Gondova

- realizácia/ akčný plán – R. Kiškovač / M. Rapšík

- udržateľnosť a financovanie – P. Poliak

Interní obsahoví vlastníci navrhnú stručný obsah svojej kapitoly, zverejnia tento návrh všetkým členom PS s požiadavkou na ich prihlásenie sa do „podskupiny“ – pre tú ktorú obsahovú kapitolu. Následne táto podskupina pripravuje pracovnú verziu svojej časti výstupu, t.j. všetky sa pripravujú paralelne a do finálneho pripomienkovania celej PS pôjdu až ako jeden kompletný dokument.

- K bodu 3

Vedúci PS informoval, že na sharepointe bola doplnená stručná analýza postavenia Úradu v oblasti kritickej infraštruktúry a niektorých iných kompetencii Úradu vs. MF SR. Do budúceho stretnutia vedúci PS pripraví prehľadný sumár otvorených oblastí na diskusiu PS.

- K bodu 4 –diskusia/ iné

- P. Janota (NBÚ) stručne informoval o stave schvaľovania zákona o kybernetickej bezpečnosti -  verí, že zákon prejde na jeseň pripomienkovaním a schvaľovaním tak, aby ešte tento rok bol predložený do NRSR.

- Po diskusii skupiny – členovia považujú za potrebné, aby výstupy PS (najmä jej odporúčania v oblasti minimálnych bezpečnostných štandardov a postupov riadenia kybernetickej bezpečnosti) boli dodané aj na SORO OP II PO7 a v prípade ich akceptácie, aby tieto štandardy a postupy boli odporučené aj prípadným prijímateľom NFP.

- P. Poliak informoval o odpočte plnenia NKIVS a odporučil členom PS jeho preštudovanie. Bude umiestnený na sharepointe PS po stretnutí.

- Úloha 7/2017

- Potvrdenie obsahového vlastníctva za jednotlivé časti dokumentu navrhovanými členmi PS (bod 2) a príprava návrhu obsahu jednotlivých kapitol pre členov PS.

- Z: interní obsahoví vlastníci

- T: Do 10. 8. 2017

- Úloha 8/2017

- Pripomienkovať predstavenú metodiku / postupy – zaslanie návrhov na ich doplnenie.

- Z: Všetci členovia PS

- T: Do 17. 8. 2017

- Úloha 9/2017

- Pripraviť zoznam predpokladov / Úprava postavenia ÚPVII – pre diskusiu na ďalšie stretnutie (podľa doterajších vstupov).

- Z: vedúci PS

- T: Do 17.8. 2017

Zapísal:

- Predseda PS

Schválil:

- Predseda PS

- Príloha č. 1 – Program stretnutia

- Príloha č. 2 -  Prezenčná listina